SCRUM – E-Commerce Trato Feito

Visão do produto

O produto consiste num E-Commerce de artigos de colecionador, tendo como loja alvo a Gold & Silver Pawn Shop do programa Trato Feito e o representante sendo Rick Harrison.

O e-commerce será hospedado num site onde os usuários poderão acessar o catálogo de itens, o qual o administrador e operadores de venda terão acesso para fazer a gestão do estoque e pedidos. Em seguida, o cliente poderá realizar a compra somente após fazer o login ou cadastro no sistema, assim que efetivado o pagamento, o administrador, os operadores de vendas e a transportadora terão acesso ao pedido e seu status podendo dar segmento à venda.

Product backlog

Legenda:

Rosa: imprescindível; Roxo: importante; Azul: seria bom ter.

| ID | Funcionalidade |
| --- | --- |
| RF01 | Catálogo de itens |
| RF03 | Sistema de busca e pesquisa |
| RF04 | Gestão de estoque e validação do item |
| RF05 | “Carrinho de compra” |
| RF06 | Checkout e Pagamento |
| RF07 | Descrição para o cliente |
| RF08 | Descrição para o administrador |
| RF09 | Descrição para a transportadora |
| RF10 | País/Moeda |
| RF11 | Recuperação de Senha |
| RF12 | Logout |
| RF13 | Alteração de perfil |
| RF14 | Favoritos/Wishlist |
| RF15 | Cálculo de Frete |
| RF16 | Rastreamento de Entrega |
| RF17 | Cancelamento de Pedidos |
| RF18 | Avaliações |
| RF19 | API para Pagamento |
| RNF01 | Login/cadastro |
| RNF02 | Paleta de cores originais da loja |
| RNF03 | Sistema fluido e confiável |
| RNF04 | Pagamento seguro |
| RNF05 | Responsividade |
| RNF06 | Segurança do Banco de Dados |

Sprint backlog

| ID | Funcionalidade/Estória |
| --- | --- |
| RF01 | Catálogo de itens |
| RF03 | Sistema de busca e pesquisa |
| RF04 | Gestão de estoque e validação do item |
| RF10 | País/Moeda |
| RNF01 | Login/cadastro |
| RF11 | Recuperação de Senha |
| RF13 | Alteração de perfil |
| RF12 | Logout |
| RF05 | “Carrinho de compra” |
| RF06 | Checkout e Pagamento |
| RF19 | API para Pagamento |
| RNF04 | Pagamento seguro |
| RF15 | Cálculo de Frete |
| RF16 | Rastreamento de Entrega |
| RF07 | Descrição para o cliente |
| RF08 | Descrição para o administrador |
| RF09 | Descrição para a transportadora |
| RF17 | Cancelamento de Pedidos |
| RNF06 | Segurança do Banco de Dados |
| RF18 | Avaliações |
| RNF03 | Sistema fluido e confiável |
| RNF05 | Responsividade |
| RF14 | Favoritos/Wishlist |
| RNF02 | Paleta de cores originais da loja |

Sprint

Informações norteadoras:

Número total de estórias: 24

Duração de cada Sprint: 4 dias

Organização de cada sprint:

Sprint 1

| Dia | Planejamento |
| --- | --- |
| Dia 1 | - Sprint planning - Daily - Catálogo de itens - Sistema de busca e pesquisa |
| Dia 2 | - Daily - Gestão de estoque e validação do item - País/Moeda |
| Dia 3 | - Sprint review |
| Dia 4 | - Retrospectiva |

Sprint 2

| Dia | Planejamento |
| --- | --- |
| Dia 1 | - Sprint planning - Daily - Login/cadastro - Recuperação de Senha |
| Dia 2 | - Daily - Alteração de perfil - Logout |
| Dia 3 | - Sprint review |
| Dia 4 | - Retrospectiva |

Sprint 3

| Dia | Planejamento |
| --- | --- |
| Dia 1 | - Sprint planning - Daily - “Carrinho de compra” - Checkout e Pagamento |
| Dia 2 | - Daily - API para Pagamento - Pagamento seguro |
| Dia 3 | - Sprint review |
| Dia 4 | - Retrospectiva |

Sprint 4

| Dia | Planejamento |
| --- | --- |
| Dia 1 | - Sprint planning - Daily - Cálculo de Frete - Rastreamento de Entrega |
| Dia 2 | - Daily - Descrição para o cliente - Descrição para o administrador |
| Dia 3 | - Sprint review |
| Dia 4 | - Retrospectiva |

Sprint 5

| Dia | Planejamento |
| --- | --- |
| Dia 1 | - Sprint planning - Daily - Descrição para a transportadora - Cancelamento de Pedidos |
| Dia 2 | - Daily - Segurança do Banco de Dados - Avaliações |
| Dia 3 | - Sprint review |
| Dia 4 | - Retrospectiva |

Sprint 6

| Dia | Planejamento |
| --- | --- |
| Dia 1 | - Sprint planning - Daily - Sistema fluido e confiável - Responsividade |
| Dia 2 | - Daily - Favoritos/Wishlist - Paleta de cores originais da loja |
| Dia 3 | - Sprint review |
| Dia 4 | - Retrospectiva |

Daily

Roteiro de perguntas:

- O que fez ontem?

- O que vai fazer hoje?

- Tem algum impedimento?

Sprint review

No momento do Sprint Review, a equipe fará a validação e adaptação do produto de acordo com sua compatibilidade com o que era esperado da funcionalidade. Caso haja necessidade, serão elencadas as adaptações a serem feitas no produto.

Retrospectiva

A retrospectiva é o momento da equipe analisar o processo que foi realizado durante a sprint e elencar as melhorias e adaptações necessárias, visando sempre maior agilidade mantendo a qualidade do produto.

Burndown Chart

Exemplo de como ficaria o gráfico após as quatro sprints, sendo que, a Sprint 2 e 3 apresentaram baixa produtividade, mas a Sprint 1, 4,5 e 6 mostraram alta produtividade.

Simulação da primeira Sprint usando a ferramenta Trello

No exemplo abaixo, a equipe estaria no terceiro dia realizando a Sprint Review e testando as funcionalidades desenvolvidas nos dois dias anteriores.

Link para ir ao quadro!